## Slide 1
연도별 사업 실행성과 비교표
색코딩 병합헤더 · 2025년 실적 vs 2026년 계획
구분 | 2025년 실적 |  | 2026년 계획 |  | 증감
 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 
사업 추진율 | 80% | 76% | 100% | 94% | ▲18%p
예산 집행률 | 70% | 68% | 95% | 91% | ▲23%p
콘텐츠 제작 건수 | 120건 | 108건 | 150건 | 121건 | ▲13건
고객 만족도(CSAT) | 85점 | 82점 | 90점 | 79점 | ▼3점
TBL-201

## Slide 2
추진체계 카테고리 구분표
2단 헤더 · 카테고리(보라) + 세부 지표
구분 | 추진체계 |  | 성과관리 |  | 환류체계 | 
 | 조직 | 역할 | 지표 | 목표치 | 점검주기 | 개선조치
총괄 | 사업총괄반 | 예산·일정 총괄 | 사업추진율 | 100% | 월 1회 | 지연시 즉시 보고
실행 | 실행분과 | 세부과제 수행 | 과제완료율 | 95% | 월 1회 | 지연과제 재계획
자문 | 전문가 자문단 | 기술·정책 자문 | 자문충족도 | 90% | 분기 1회 | 자문의견 반영률 관리
평가 | 성과평가위원회 | 성과 검증·환류 | 환류이행률 | 100% | 반기 1회 | 미이행 과제 재조치
TBL-202

## Slide 3
과제 진행상태 점검표
상태 신호등 셀 · 완료/진행중/지연/대기 4단계
No | 과제명 | 담당 | 진행상태 | 비고
1 | 시스템 구축 | 개발운영팀 | 완료 | 검수 완료
2 | 데이터 연계 | 정보화팀 | 완료 | 연계테스트 통과
3 | 콘텐츠 제작 | 사업운영팀 | 진행중 | 68% 진척
4 | 대국민 홍보 | 홍보팀 | 진행중 | 채널 3종 운영
5 | 성과평가 체계 구축 | 평가관리팀 | 지연 | 일정 재조정 필요
6 | 유지보수 체계 수립 | 운영지원팀 | 대기 | 착수 전
TBL-203

## Slide 4
정성·정량 평가 배점표
평가영역 행병합(rowSpan) · 하단 합계행 열병합(gridSpan)
평가영역 | 세부 평가지표 | 배점 | 획득점수
사업 이해도 | 사업목표 부합성 | 10 | 9
 | 추진전략 타당성 | 10 | 8
수행 역량 | 조직 및 인력 | 10 | 9
 | 유사사업 실적 | 10 | 7
 | 협력체계 | 10 | 8
가격 | 예산 적정성 | 10 | 9
합계 |  | 60 | 50
TBL-204

## Slide 5
사업비 예산·집행 현황표
구분 행병합(rowSpan) · 하단 합계행 열병합(gridSpan)
구분 | 세부항목 | 예산액 | 집행액 | 집행률 | 비고
인건비 | 정규인력 | 90,000 | 82,400 | 91.6% | 정상집행
 | 전문인력 | 40,000 | 35,100 | 87.8% | 정상집행
사업비 | 콘텐츠 제작 | 120,000 | 98,500 | 82.1% | 정상집행
 | 시스템 구축 | 150,000 | 112,300 | 74.9% | 순연 집행
 | 홍보·확산 | 60,000 | 51,200 | 85.3% | 정상집행
합계 |  | 460,000 | 379,500 | 82.5% | -
TBL-205

## Slide 6
분야별 점검 체크리스트표
구분 행병합(rowSpan) · 확인여부 칩 셀
구분 | 점검항목 | 확인여부 | 비고
보안 | 취약점 점검 조치 | ✓ 완료 | 최종 조치완료
 | 개인정보 처리 점검 | ✓ 완료 | DPIA 완료
성능 | 부하테스트 | 진행중 | 3차 테스트 중
 | 장애대응 체계 | 예정 | 매뉴얼 작성 예정
운영 | 운영 매뉴얼 수립 | ✓ 완료 | 배포 완료
 | 교육·이관 | 예정 | 착수 전
TBL-206