## Slide 1
ORG-009 · RACI 책임 배분표
RACI 책임 배분 매트릭스
핵심 업무별 역할 책임(R/A/C/I) 정의 — 제안 수행조직
핵심 업무 | 총괄PM | 기획팀 | 개발팀 | 현지화팀 | 품질(QA)
사업 착수·킥오프 | A | R | C | I | I
요구사항 정의 | A | R | C | C | I
플랫폼 설계·개발 | A | C | R | I | C
콘텐츠 현지화 | A | I | C | R | C
통합 QA 테스트 | A | I | C | C | R
발주처 보고·검수 | A | R | I | I | I
안정화·운영 이관 | A | I | R | C | R
R 실무 담당(Responsible) · A 최종 책임(Accountable) · C 자문(Consulted) · I 결과 공유(Informed) |  |  |  |  | 

## Slide 2
ORG-010 · 기능별 매트릭스 조직
기능별 매트릭스 조직
기능(수직) × 사업(수평) 이중 보고 체계 — 매트릭스 조직
총괄 PMO
(사업 총괄)
사업 A
해외 A권역
사업 B
해외 B권역
사업 C
신흥시장
기획본부
개발본부
현지화본부
품질본부

## Slide 3
ORG-013 · 컨소시엄 역할분담표
컨소시엄 역할분담표
주관사·참여사 × 업무분장(WBS)별 담당·분담율
구분 | WP1 플랫폼 개발 | WP2 현지화 | WP3 마케팅·배급 | WP4 운영·유지보수 | 분담율
주관사 ㈜가 | ◎ | ● | – | ◎ | 40%
참여사 ㈜나 | ● | ◎ | – | ● | 25%
참여사 ㈜다 | – | ● | ◎ | – | 20%
참여사 ㈜라 | – | – | ● | ● | 15%
합계 | ◎ 주관 담당 ● 공동 참여 – 미참여 |  |  |  | 100%